
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
..........................................
เริ่มประชุม	เวลา  09.30 น.
	เมื่อที่ประชุมสภา อบต.สีชมพูครบองค์ประชุมแล้ว  โดยมีนายสุริยัน  แสนสุภา  ประธานสภา อบต.  สีชมพู  ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่  2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
นายสุริยัน แสนสุภา	ขอให้ที่ประชุม  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
ประธานสภาฯ	1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าถูกต้องหรือไม่และมีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ขอให้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สีชมพู ดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุมสภา	- เห็นชอบ-

ระเบียบวาระที่  3  	เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่  4	เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่
			4.1  ญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 1,450,000 บาท
นายสุริยัน แสนสุภา	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างประธานสภาฯ		ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 1,450,000 บาท  
ให้สมาชิกได้รับทราบ  ขอเชิญครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฤทธิธาดา	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 
นายก อบต.		1,450,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล    
บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างถังเก็บน้ำในคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด งานก่อสร้างหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร จำนวน 1 จุด และงานประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต. สีชมพู กำหนด
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นายอรรถเดช วงศ์เทวราช  ตามที่ผมได้พิจารณาแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล   สมาชิกสภา ฯ หมู่ 2	หมู่ที่ 4 ผมคิดว่าใช้งบประมาณสูงเกินไป ตั้งแต่ผมทำงานมาเห็นประปาหมู่ที่ 4     
นี้ใช้งบประมาณสูงกว่าหมู่อื่นๆ สำหรับถังหอสูงน่าจะใช้เหมือนกับหมู่อื่นๆที่เคย   ทำมา ไม่น่าจะใช้ถังแชมเปญ  เนื่องจากเพราะยังมีอีกหลายโครงการที่ต้องการทำ         ถ้าเกิดภัยพิบัติจะลำบาก  ผมจึงคิดว่าควรจะลดงบประมาณลงและพิจารณาใช้    หอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร เหมือนกับหมู่อื่นๆ ครับ
นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ  ตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างระบบประปา สมาชิกสภาฯ หมู่ 4	หมู่ที่ 4 สำหรับผมจะใช้ครัวเรือนในการพิจารณา หมู่ที่ 4 ประมาณ 125 
ครัวเรือน ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะใช้ร่วมกันกับหมู่ที่ 3 เพราะว่าน้ำประปาหมู่ที่ 3      ก็ประสบปัญหาน้ำเป็นสนิมเหมือนกัน  สมมุติว่าถ้าก่อสร้างประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 800,000 บาท หมู่ที่ 3 จำนวน  800,000 บาท รวมเป็น 1,600,000 บาท  ผมว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ  แต่ถ้าเพื่อนสมาชิกบอกว่าให้ก่อสร้างเฉพาะหมู่ที่ 4   ไปก่อน สำหรับผมก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ควรถามสมาชิก หมู่ที่ 3 ด้วย ว่าคิดเห็นเป็นประการใดเพราะหมู่ที่ 3 ก็มีปัญหา เรื่องน้ำเหมือนกัน ครับ
นายทานิล  พ่ออามาตย์	เรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 ถ้างบประมาณมีก็ไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้  สมาชิกสภาฯ หมู่ 6	งบประมาณเรามีจำกัด และอีกอย่างถ้าทำไปแล้วมันจะคุ้มค่าหรือไม่เพราะตามที่ 
เคยก่อสร้างมา หมู่ที่ 1 ก็ยังมีปัญหา หมู่ที่ 2 ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกร่วมกันพิจารณา ครับ
นายธีระพงษ์  วงค์ผาบุตร  สำหรับหมู่ที่ 4 เดือดร้อนเรื่องน้ำประปาผมก็เข้าใจ แต่ว่าเรามีงบประมาณจำกัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ 5	ถ้าเราจะเทงบประมาณไปหมู่ที่ 4 ทั้งหมดผมก็ว่ามากไป เพราะความเดือดร้อน     
มีทุกหมู่ หมู่ที่ 3 ผมก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนน้ำประปามากเท่าไหร่ แต่ผมว่าถ้าหมู่ 4 เดือดร้อนมากกว่าก็ให้หมู่ 4 ไปก่อน ถ้ามีงบประมาณคราวหน้าค่อยนำไปพัฒนาประปา หมู่ที่ 3 ผมจึงอยากให้ลดงบประมาณในการก่อสร้างลง ครับ
นายปิยพงศ์ กลยนี	ที่ผมเสนอโครงการไปผมมองไปข้างหน้า ประชากรของบ้านเหล่าทุ่งเพิ่มขึ้น        ผอ.กองช่าง		เพราะบ้านเหล่าทุ่งเป็นบ้านแฝดแล้วน้ำประปา หมู่ 3 ตอนนี้เริ่มมีปัญหาน้ำเป็นสนิม
ก็จะได้ใช้ร่วมกัน  ส่วนเรื่องราคาตัวนี้เป็นถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้กับครัวเรือนประมาณ 121- 300 ครัวเรือน และจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 จำนวน 125 ครัวเรือน หมู่ 3 จำนวน  194 ครัวเรือน รวมสองหมู่ก็ประมาณ 300 กว่าครัวเรือน จึงเป็นที่มาของการเลือกใช้หอถังเหล็กแบบแชมเปญ ขนาด   30 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 4 ครับ
นายคอนคำ  ศรีบุญเรือง	สำหรับประปา หมู่ 3 ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ 4 มาก แต่สำหรับ   สมาชิกสภาฯ หมู่ 3	น้ำประปาของหมู่ 3 ตอนนี้ก็พอใช้ได้อยู่ก็ให้หมู่ 4 ก่อน สำหรับของหมู่ 3            
ไว้รอโอกาสหน้าก็ได้ ครับ
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นายสุริยัน แสนสุภา	ตามที่สมาชิก อบต. ได้ร่วมกันพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการประธานสภาฯ		ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ 4 ซึ่งสมาชิกต้องการให้ลดราคาการก่อสร้าง
จึงอยากให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างคำนวณราคาใหม่  เชิญครับ
นายปิยพงศ์ กลยนี	ก่อนอื่นผมอยากให้สภาลงมติก่อนว่าจะใช้ถังขนาดเท่าไหร่ ตอนนี้มี 3 ขนาด คือ  ผอ.กองช่าง		ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร เหมือนของหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2  ขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร (แต่เป็นถังแชมเปญ)  และถังแชมเปญขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
นายสุริยัน แสนสุภา	จากที่ผู้อำนวยการกองช่างอธิบายเรื่องถังหอสูง ว่ามี 3 ขนาด จึงขอมติที่ประชุมว่าประธานสภาฯ		ต้องการให้ใช้ถังหอสูงขนาดเท่าไหร่ในการก่อสร้างประปา หมู่ 4 ขอมติ ครับ
มติที่ประชุม		-มีมติเห็นชอบ  12 เสียง ให้ใช้ถังหอสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
นายสุริยัน แสนสุภา	จากมติที่ประชุมให้ใช้หอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จึงอยากให้ผู้อำนวยการประธานสภาฯ		กองช่าง  ได้คำนวณราคาการก่อสร้างประปา หมู่ 4 ว่าต้องใช้จำนวนเงินเท่าไหร่   
เชิญครับ
นายปิยพงศ์ กลยนี	ราคาในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 4  ผมจะขอเพิ่ม        ผอ.กองช่าง		งบประมาณเพราะถังสูงของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2559    
หลายปีมาแล้วราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไป ราคาที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาล หมู่ 4 คือ 1,080,000 บาท 
นายสุริยัน แสนสุภา	ตามที่สมาชิก อบต. ได้ร่วมกันพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการประธานสภาฯ		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 4 ซึ่งก็ได้อภิปรายกันมาพอ     
สมควรแล้ว ก็ขอมติที่ประชุมสภาเพื่อให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 4  
งบประมาณ จำนวน 1,080,000 บาท     
มติที่ประชุม		- เห็นชอบ 12 เสียง
			4.2 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งรายการใหม่ ประจำปี 2562
4.2.1 ญัตติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ประจำปี 2562          
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 497,000 บาท
นายสุริยัน แสนสุภา	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างประธานสภาฯ		ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 497,000 บาท  ให้สมาชิกได้รับทราบ         
ขอเชิญครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฤทธิธาดา  โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 497,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
นายก อบต.		ค่าก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายเริ่มจากบริเวณที่นานางวันเพ็ญ แสนสุภา       
ถึงบริเวณที่นาของนางวิภาพร โนนนาแซง  ขนาดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว      
800 เมตร เสริมผิวทางด้วยดินลูกรัง และงานประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามที่ 
อบต. สีชมพู กำหนด

นายสุริยัน แสนสุภา	มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ถ้าไม่มี)  ขอมติประธานสภาฯ		ที่ประชุมสภา อบต.  เพื่อให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร   
หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 497,000 บาท ครับ
มติที่ประชุม		- เห็นชอบ 12 เสียง
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			4.2.2 ญัตติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ประจำปี 2562 โครงการวางท่อ 
                              ลอดข้ามห้วยวังสิม หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 346,000 บาท
นายสุริยัน แสนสุภา	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการวางท่อประธานสภาฯ		ลอดข้ามห้วยวังสิม หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 346,000 บาท ให้สมาชิกได้รับทราบ           
ขอเชิญครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฤทธิธาดา  โครงการวางท่อลอดข้ามห้วยวังสิม หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 346,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น      นายก อบต.		ค่าวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยวังสิม หมู่ที่ 5  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ      
(มอก.ชั้น 3) ศก. 1 ม. จำนวน  3 ช่องๆละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อม 
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามที่ อบต.สีชมพู กำหนด
นายสุริยัน แสนสุภา	มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ถ้าไม่มี)  ขอมติประธานสภาฯ		ที่ประชุมสภา อบต.  เพื่อให้ความเห็นชอบโครงการวางท่อลอดข้ามห้วยวังสิม      
หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 346,000 ครับ
มติที่ประชุม		- เห็นชอบ 12 เสียง
4.2.3 ญัตติโอนงบประมาณเพิ่ม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
นายสุริยัน แสนสุภา	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนประธานสภาฯ		งบประมาณเพิ่ม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สมาชิกได้รับ
ทราบ ขอเชิญครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์  ฤทธิธาดา  ขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณเพิ่ม 50,000 บาท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินนายก อบต.		และสิ่งก่อสร้าง หมวด งบลงทุน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  แผนงาน
เคหะและชุมชน  
โดยโอนมาจาก
วัสดุก่อสร้าง  หมวด ค่าวัสดุ งบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงาน  เคหะและชุมชน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 68 งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 97,882 บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน 50,000 บาท คงเหลือหลังจากโอนแล้ว 47,882 บาท
เหตุผล
			เนื่องจากงบประมาณค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ 
85,750 บาท ซึ่งเหลือไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดดังกล่าว      
จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่ม
นายสุริยัน แสนสุภา	มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ถ้าไม่มี)  ขอมติประธานสภาฯ		ที่ประชุมสภา อบต.  เพื่อให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณเพิ่ม 50,000 บาท     
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครับ  
มติที่ประชุม		- เห็นชอบ 12 เสียง
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4.2.4 ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพน้ำใต้ดิน (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3 บริเวณหนองสะโน ตั้งไว้ 320,000 บาท
นายสุริยัน แสนสุภา	ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ       ประธานสภาฯ		เพิ่มศักยภาพน้ำใต้ดิน (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 3 บริเวณหนองสะโน  
ให้สมาชิกได้รับทราบ ขอเชิญครับ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฤทธิธาดา  ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการขุดสระบริเวณพื้นที่หนองสะโน ขนาดปากกว้าง 40 เมตร    ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.52 เมตร และกิจกรรมงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต. สีชมพู กำหนด
เปลี่ยนแปลงเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระเก็บน้ำ (ตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำใต้ดิน โดยทำการขุดสระบริเวณพื้นที่หนองสะโน ขนาดปากกว้าง 43 เมตร    ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร และกิจกรรมงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่ อบต. สีชมพู กำหนด
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฤทธิธาดา  สำหรับธนาคารน้ำใต้ดิน หนองสะโน หมู่ 3 ต้องการขยายความกว้างออกไป   นายก อบต.		เพราะตอนนี้ความลึกไม่ได้ขุดลงไปพบดินทรายและมีน้ำแล้ว จึงอยากขยาย     
ความกว้างเป็น  43 เมตร ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20 เมตร เนื่องจาก       หนองสะโน หมู่ 3 ขุดไปแล้วน้ำที่ขุดได้มีจำนวนมากมีประโยชน์ในการใช้ทำการเกษตร  เมื่อความลึกไม่ได้  จึงอยากขยายความกว้างออกไปจะทำให้น้ำมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น
นายอรรถเดช วงศ์เทวราช  สำหรับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองสะโน หมู่ที่ 3 พื้นที่ดังกล่าวผมคุ้นเคย สมาชิกสภาฯ หมู่ 2	และมีความชำนาญดี เพราะไปหาปลาบ่อยมาก  ผมว่าไม่เหมาะในการขุดเป็น
ธนาคารน้ำใต้ดินเนื่องจากเป็นดินทราย ขุดลงไปก็ไม่เจอดินตับม้า ถึงจะขยาย      ขุดดินออกไปก็ไม่ได้ผลแล้วจะขยายออกไปให้เปลืองงบประมาณทำไม ตามแบบแปลน ความลึก 6.25 เมตร แต่ตอนนี้ขุดลงไปความลึกอยู่ที่  3.25 เมตร ก็เจอดินทรายไม่เป็นไปตามแบบแปลน เหมือนกับขุดลอกหนองธรรมดา ไม่ใช่ธนาคาร      
น้ำใต้ดิน  ถ้าขุดต่อไปอีกดินทรายก็จะพังและตื้นเขินใช้ประโยชน์ไม่ได้หลายปี      ผมจึงอยากให้สภาได้พิจารณาร่วมกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ครับ
นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ  จากบ่อเดิมตามแบบแปลนอยู่ที่ ความลึก 6.25 เมตร กว้าง 40 เมตร ยาว    สมาชิกสภาฯ หมู่ 4	40 เมตร  แต่ขุดลงไปแล้วเจอน้ำออกเยอะมาก จุดประสงค์ไม่ตรงกับธนาคาร     
น้ำใต้ดิน  แต่ประโยชน์ที่ได้จากการขุดคือน้ำออกเยอะ และจุดประสงค์ของธนาคาร
น้ำใต้ดิน คือการกักเก็บน้ำเพื่อสำรองในการเกษตร และชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ได้
ประโยชน์จากการทำนาปรัง  แต่เมื่อขุดไม่ได้ตามแบบแปลน ผมก็เลยออกไปตรวจดู
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เพราะผมเป็นกรรมการคนหนึ่ง กับท่านคอนคำ และผู้ใหญ่คำถง ร่วมกับพนักงาน อบต. ส่วนหนึ่ง และได้ประชุมร่วมกัน เสียงออกมาเป็น 2:7 ผมกลับไปปรึกษากับ
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่อยากได้  ผมก็เลยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเราจะขยายความกว้าง 43 เมตร ยาว 55 เมตร สามารถทำได้ผิดระเบียบหรือไม่
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้ไม่ผิดระเบียบ  แต่คะแนนเสียงออกมาเกินกึ่งหนึ่งที่ไม่ต้องการขยายความกว้าง  ชาวบ้านเลยอยากไปปรึกษานายศรี ศรีพุทธรินทร์   นายอำเภอนาแก  แต่ผมเห็นว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตและน่าอาย  ผมจึงไลน์ไปปรึกษาท่านนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก ท่านก็บอกว่าทำได้ไม่ผิดระเบียบ ผมจึงอยากให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้จากการขยายบ่อ ครับ
นายพงษ์นิรันดร์ บุตรพรม	  สำหรับธนาคารน้ำใต้ดิน หนองสะโน หมู่ 3 แต่ชื่อจริง คือ เพิ่มศักยภาพน้ำใต้ดิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 5	จากการขุดธนาคารน้ำใต้ดินตามที่ผมเจอมาก็คือประสบปัญหาทุกบ่อ             
อย่างหนองอีกุด หมู่ 5 ก็ประสบปัญหาพื้นที่แคบทำให้ขุดลำบาก ความลึกไม่ถึง ผู้อำนวยการช่างโยธาก็ปรับลดค่างานลง  ส่วนหนองสะโน หมู่ 3 คำนวณไว้  6,000 ลูกบาศก์เมตร  ความลึกไม่ถึง เราก็ขยายความกว้างออกไป ปริมาณน้ำก็จะได้ 6,000 ลูกบาศก์เมตร เพราะเป้าหมายจริงๆ คือ ต้องการน้ำไว้ใช้ประโยชน์ 
นายสุริยัน แสนสุภา	ตามที่สมาชิก อบต. ได้ร่วมกันพิจารณากันมาพอสมควรแล้ว ก็ขอมติที่ประชุมสภาประธานสภาฯ		เพื่อให้ความเห็นชอบ ขอมติ ครับ         
มติที่ประชุม		- เห็นชอบ 9 เสียง
			- งดออกเสียง 3 เสียง     	  

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ
จ.ส.อ.สมบูรณ์ ฤทธิธาดา	5.1 เรื่องโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสีชมพู ประจำปี 2562 นายก อบต.		จะจัดในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู  ขอเชิญ
สมาชิกทุกคนนำพาผู้สูงอายุมาร่วมงาน ครับ
ที่ประชุมสภา		- รับทราบ
			5.2 วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. จะประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธี
เวียนสมโภชน้ำอภิเษก (พิธีพลีกรรมตักน้ำ)  โดยอำเภอแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธี ณ วัดธาตุพนม  ซึ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ให้เพียงพอ
ที่ประชุมสภา		- รับทราบ
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นายสุริยัน แสนสุภา	มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีก  ประธานสภาฯ		ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลิกประชุม  	เวลา  12.00 น.



(ลงชื่อ).................................................ผู้จดรายงานการประชุม
                                     (นายเศรษฐสิริ  คำคนซื่อนิธิศ)
                                          เลขานุการสภา อบต.



(ลงชื่อ)..............................................กก.ตรวจรายงานฯ	(ลงชื่อ)....................................กก.ตรวจรายงานฯ
         (นายทรงศักดิ์ วงค์คะวงค์)         			        (นายคอนคำ  ศรีบุญเรือง)                            
         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1                                         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3



(ลงชื่อ)..............................................กก.ตรวจรายงานฯ	(ลงชื่อ)....................................กก.ตรวจรายงานฯ
          (นายมานิชย์  อ้นปัญญา)         			        (นายธีรพงษ์  วงค์ผาบุตร)                            
         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4                                         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5



(ลงชื่อ)..............................................กก.ตรวจรายงานฯ	(ลงชื่อ)....................................กก.ตรวจรายงานฯ
           (นายสนาม  แสนสุภา)         			        (นายวันเพ็ญ  วงค์ชาชม)                            
         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6                                        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7



(ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
                                       (นายสุริยัน  แสนสุภา)
                                     ประธานสภา อบต.สีชมพู





  
    
  
    



		 
      



	 


                 

	


 
